Quản lý sở thú

Operational Feasibility: Tính khả thi hoạt động của project

-Dễ học và sử dụng

-Project có 9 module lớn

- + quy mô = phạm vi: nói chung là các tính năng dự kiến phát triển  
+ khó khăn: chắc là vấn đề tồn đọng hệ thống củ

**Time and Cost Estimates**

Thời gian làm dự án: 3 tháng.

-Project có 9 Function Mỗi function viết trong 1 tuần x 9 = 2 tháng 7 ngày.

-Viết testcase cho từng Function.9 function x 2 ngày= 18 ngày.

-Fix bug phát sinh: 2 ngày

-Release: 3 ngày.

Chi phí: 1 tuần = $200 x 9=$1800.

-Nếu dự án vượt ngoài ước tính tất cả mọi chi phí liên quan đến tài chính sẽ ước tính lại phù hợp với giá của sản phẩm.

**Human Resource**

**-**Có 4 developer thực hiện các công đoạn: phỏng vấn, lấy yêu cầu, phân tích thiết kế(database, UI), implement,test, release.